Balatonszőlős Község

Önkormányzata

Polgármester

8233 Balatonszőlős, Fő u. 9.

Szám: 101/30-…/2018

Előterjesztő: Mórocz László polgármester

Előkészítő: Szűcsné Kundrák Zsuzsanna pénzügyi ügyintéző

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2018. május 17-i ülésére

5. napirendi pont

Tárgy: Önkormányzati fejlesztések 2017 pályázat pótmunkák

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2017. augusztusban elnyert Önkormányzati fejlesztések 2017 megnevezésű pályázat keretében megvalósult belterületi utak, járdák felújítása munkálatai során előre nem látott költségek merültek fel. A beruházás teljes költsége eredetileg bruttó 11 781 756 Ft volt, amelyből az önerő 1 767 264 Ft. A pótmunkák költsége bruttó 967 930 Ft-tal lett elfogadva a 2017. november 11-i testületi ülésen. A kivitelezés során a tervezettnél nagyobb területre vált szükségessé kézi aszfalt lerakása, ebből kifolyólag a pótmunka költségei nettó 8.000 Ft-tal, bruttó 10.160 Ft-tal emelkedtek, aminek következtében a szerződés módosítása is szükségesé vált. A megemelkedett költségek fedezete a költségvetés tartalékkerete.

Balatonszőlős, 2018. május 11.

Mórocz László
	polgármester

Határozati javaslat

.../2018. (V. 17.) határozat

- Balatonszőlős Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Strabag Zrt. által benyújtott teljesítési igazolás alapján az Önkormányzati fejlesztések 2017 megnevezésű pályázat keretében elvégzett útfelújítási munkálatok pótmunkáinak megemelt összegét elfogadja. A többletköltség bruttó összege 10.160 Ft, amelynek fedezete az önkormányzat 2018-as költségvetésének tartalékkerete.

- Felhatalmazza a polgármestert a 2017.09.07-én megkötött szerződés módosítására és az azzal kapcsolatos nyilatkozatok megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: Mórocz László, polgármester